ESTRUCTURAS METÁLICAS "EL TIGRILLO"

GERENTE GENERAL: Sergio Jesús Maque Alanoca

DNI: 46849994

FECHA:14/07/26

CONTRATO

I. DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Luis Fernando Torres Uscamaita

DNI: 45538139

DIRECCIÓN: Ispacas, Calle 5 de agosto s/n

FECHA:14/07/26

II. ALCANCE DEL SERVICIO

ESTRUCTURAS METÁLICAS "EL TIGRILLO" se compromete a ejecutar los siguientes trabajos:

Reparación del enmallado del reservorio de aguas residuales afectado por la caída de rocas.

Reemplazo de dos (02) calaminas desprendidas de la cobertura del techo.

Instalación, soldadura, pintado y acabados necesarios para garantizar la correcta reparación de la estructura.

III. RELACIÓN DE MATERIALES

Cantidad                    Descripción

02                                calaminas de 0.22 mm

01                                tubo redondo de 3" × 2.0 mm

03                                tubos rectangulares de 2" × 2.0 mm

03                                ángulos de 1" × 2.0 mm

01                                galón de pintura

01                                galón de thinne

IV. PRESUPUESTO

Concepto                                                                                                              Importe

Reparación del reservorio de aguas residuales                                           S/ 2,300.00

SON: Dos mil trescientos con 00/100 soles.

El monto no incluye IGV.

V. FORMA DE PAGO

- 70 % como adelanto al inicio de los trabajos.

- 30 % al finalizar la obra, previa conformidad del cliente.

VI. PLAZO DE EJECUCIÓN

La ejecución de los trabajos tendrá una duración estimada de dos (02) días hábiles, contados desde el inicio de la obra.

VII. CONDICIONES

- Los trabajos adicionales no contemplados en este documento serán cotizados por separado.

- El plazo podrá ampliarse por causas de fuerza mayor o condiciones climáticas adversas.

- El cliente brindará las facilidades necesarias para la ejecución de los trabajos.

VIII. ACEPTACIÓN

Con la firma del presente documento, ambas partes manifiestan su conformidad con las condiciones, costos y plazos establecidos.

FIRMAS:

EL CONTRATANTE                                                                                         EL CONTRATISTA

_____________________

Sergio Jesús Maque Alanoca

DNI N° 46849994